# YimiLife OEM ODM 页面改造计划

详细审阅稿  版本 1.0  2026 年 9 月 5 日

本计划用于审阅 YimiLife 官网 OEM/ODM 页面的新结构、交互方式、线索获取流程和技术实施范围。核心建议是将页面改造成一套清晰的项目选择与需求提交工具，使海外 B2B 买家能够判断 OEM 或 ODM 路径、理解定制输入和预期输出，并提交可供人工跟进的有效项目线索。

适用对象：YimiLife 网站项目负责人、产品团队、工程团队、销售团队及页面开发人员。

# 审阅方式

先确认 OEM 和 ODM 的公开服务范围以及页面主叙事。

再确认交互式定制工具的产品底图、点亮区域和客户可选项目。

确认 Logo 文件、邮箱和项目数据的接收方式、保留规则及内部负责人。

在文末决策确认表填写选择；各章节的审阅备注可直接输入修改意见。

# 一 方案摘要

现有页面已经覆盖买家类型、产品平台、定制范围、项目流程、制造基础和常见问题，但 OEM 与 ODM 没有形成明确的选择路径。新页面应优先解决项目分流，再通过可视化交互解释定制范围，最后使用 Logo 上传和项目表单承接询盘。

| 目标 | 页面变化 | 预期作用 |
| --- | --- | --- |
| 项目分流 | 首屏和核心区块明确区分 OEM 与 ODM | 减少买家自行理解术语的成本 |
| 能力可视化 | 选择需求后点亮产品或包装的对应区域 | 帮助买家理解定制需求会影响什么 |
| 线索获取 | 接收工作邮箱、Logo 和基础项目数据 | 形成可由销售人工继续跟进的有效线索 |
| 风险控制 | 说明网页预览、工程审核和样品确认的边界 | 避免将概念效果图理解为最终生产承诺 |

# 二 已确认事实与表达边界

## 二点一 已确认业务事实

YimiLife 公开承接外观设计、结构修改、功能开发、开模和工程样机相关的 ODM 项目。

公司定位为面向海外医疗品牌、渠道商和 OEM/ODM 客户的 B2B medical device manufacturer。

核心产品为 Pulse Oximeter、Blood Pressure Monitor 和 Wearable Monitoring Devices。

制造场地面积统一使用 3,000㎡，月产能统一使用 300,000 units。

认证背书统一使用 25+ FDA / MDR / NMPA certified models。

血氧仪生产线标定口径为 100% calibrated with Fluke Index 2 simulator。

## 二点二 必须控制的表达边界

ODM 能力应表述为工程开发、制造准备和项目协作能力，不承诺注册、临床验证或上市结果。

页面效果图属于早期沟通参考，最终外观、结构、材料和生产可行性以工程评审与样品确认为准。

证书适用范围必须按具体型号和目标市场确认。

不得使用 FDA approved、clinically proven、guaranteed accuracy、zero bias 等未获确认的高风险表述。

Wearable Monitoring Devices 的量产、上市、认证和临床验证状态不得从产品方向自行推断。

### 审阅备注

审阅结论  ☐ 同意  ☐ 修改后同意  ☐ 需要重做

重点确认  确认以上 ODM 服务范围、固定数据和公开表达边界是否准确。

修改意见

补充事实

# 三 页面目标与验收方向

页面应让首次访问的海外采购者在短时间内理解服务差异，并能够从阅读进入选择、预览和提交。建议以以下可观察结果作为设计判断标准。

| 判断项目 | 目标状态 | 检查方式 |
| --- | --- | --- |
| 路径理解 | 用户在 5 至 10 秒内说清 OEM 与 ODM 的主要区别 | 首屏与路径卡片可用性检查 |
| 内容密度 | 核心差异用短标签、图标、箭头和对比关系表达 | 桌面与移动端视觉检查 |
| 交互反馈 | 每个可选定制项目都有对应点亮区域和输出说明 | 逐项点击检查 |
| 表单连续性 | 已选路径和需求自动带入询盘表单 | 状态与提交数据检查 |
| 线索完整性 | 内部能够收到邮箱、Logo 和项目摘要 | 端到端提交测试 |
| 合规边界 | 效果图、证书和工程交付物均保留必要条件 | 文案与结构化数据检查 |

# 四 新页面信息架构

| 顺序 | 区块 | 主要内容 | 主要动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hero | 制造商定位、OEM 与 ODM 双路径概览 | 选择 OEM 或启动 ODM 项目 |
| 2 | Choose Your Path | 两张大型路径卡片和清晰输入输出 | 选中项目路径 |
| 3 | OEM vs ODM | 产品基础、工程深度、样品和周期对比 | 确认适合的服务 |
| 4 | Customization Studio | 需求选择、局部点亮和 Logo 概念叠加 | 配置项目需求 |
| 5 | Preview Request | Logo、工作邮箱和基础项目字段 | 提交预览申请 |
| 6 | Product Platforms | 三类产品平台与适用项目标签 | 进入产品页或继续配置 |
| 7 | Project Process | OEM 与 ODM 两套流程 | 理解项目推进方式 |
| 8 | Manufacturing Trust | 制造、产能、认证与质量体系 | 查看制造与质量详情 |
| 9 | FAQ and CTA | 关键问题、最终提交入口 | 完成询盘 |

建议删除或合并现有的 Who We Support、通用 OEM/ODM Scope 和独立 Requirement Checklist，避免新旧解释重复。Product Platforms、Quality 和 FAQ 保留，但移动到路径选择与互动工具之后。

### 审阅备注

审阅结论  ☐ 同意  ☐ 修改后同意  ☐ 需要重做

重点确认  确认区块顺序、保留内容和计划删除或合并的现有区块。

修改意见

补充事实

# 五 Hero 与双路径入口

## 五点一 Hero 信息结构

| 元素 | 建议内容 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| Eyebrow | MEDICAL DEVICE OEM AND ODM MANUFACTURER | 保持短小并明确制造商身份 |
| H1 | Choose the Right Path for Your Medical Device Project | 只设置一个 H1 |
| 说明 | 解释现有平台私标定制与新产品工程开发两条路径 | 控制在两至三行 |
| 主 CTA | Explore OEM Options | 跳转 OEM 路径 |
| 次 CTA | Start an ODM Project | 跳转 ODM 路径或表单 |
| 右侧视觉 | Existing Product 到 OEM 到 Brand Ready Product；Product Concept 到 ODM 到 Engineering Sample | 用箭头和图标，不使用长段落 |

## 五点二 OEM 路径卡片

建议标题为 OEM Customize an Existing Product Platform。卡片面向希望基于现有 YimiLife 产品平台完成品牌化和市场配置的客户。

| 客户输入 | YimiLife 项目输出 |
| --- | --- |
| 产品型号、Logo、产品颜色、包装、标签与 IFU、配件、连接选项 | 产品配置建议、Logo 位置预览、包装概念预览、定制样品计划、生产可行性审核 |

## 五点三 ODM 路径卡片

建议标题为 ODM Develop or Modify a Medical Device。卡片面向开发新产品或需要改变产品外观、结构和功能的客户。

| 客户输入 | YimiLife 项目输出 |
| --- | --- |
| 产品概念、目标市场、目标用户、功能要求、外观方向、结构要求、数量与时间 | 需求与可行性审核、工业设计方向、结构开发、功能开发、开模计划、工程样机、试产规划 |

# 六 OEM 与 ODM 对比

| 判断维度 | OEM | ODM |
| --- | --- | --- |
| Product basis | Existing YimiLife platform | New or modified product |
| Best for | Private label and market configuration | Product development and engineering changes |
| Main inputs | Model, logo, color and packaging | Concept, function, appearance and structure |
| Engineering depth | Selected configuration changes | Industrial, structural and functional development |
| Sample type | Customized product sample | Engineering prototype and project sample |
| Tooling | Usually not required or limited | May include new or modified tooling |
| Project cycle | Generally shorter | Depends on development scope |
| First step | Select a product platform | Submit a development brief |

移动端不保留横向宽表。每个判断维度转换成一组 OEM 与 ODM 对应卡片，保持顺序一致并避免横向滚动。

### 审阅备注

审阅结论  ☐ 同意  ☐ 修改后同意  ☐ 需要重做

重点确认  确认 Hero 英文方向、两张路径卡片的输入输出，以及 OEM 与 ODM 对比维度。

修改意见

补充事实

# 七 交互式定制工具

## 七点一 交互目标

第一版采用二维产品效果图、交互热点和 Logo 实时叠加。该方式可以在不引入三维模型和新 UI 库的情况下，稳定展示客户选择会影响的产品区域和项目交付物。

## 七点二 桌面布局

定制需求选择                         产品与包装视觉预览
产品型号   Logo   产品颜色             产品图  对应区域点亮
显示与 UI  包装   标签与 IFU           包装图  Logo 与包装区点亮
配件       Bluetooth 或 SDK           当前选择与预期输出

## 七点三 OEM 点亮规则

| 客户选择 | 视觉反馈 | 输出说明 |
| --- | --- | --- |
| Logo | 产品外壳 Logo 区域描边并叠加客户 Logo | Logo placement preview |
| Product color | 产品外壳显示品牌色蒙层 | Color direction preview |
| Display or UI | 屏幕区域高亮 | UI and display review |
| Packaging | 包装盒高亮并显示客户 Logo | Packaging concept preview |
| Label or IFU | 标签和说明书区域高亮 | Label and document layout review |
| Accessories | 配件区域展开或高亮 | Accessory configuration |
| Bluetooth or SDK | 产品旁显示连接图标 | Connectivity feasibility review |

## 七点四 ODM 点亮规则

| 客户选择 | 视觉反馈 |
| --- | --- |
| Appearance design | 点亮产品整体轮廓与外观区域 |
| Structural modification | 点亮上壳、下壳或内部结构区域 |
| Functional development | 点亮屏幕、按键、传感器或功能模块区域 |
| Tooling | 显示外壳与模具关系符号 |
| Engineering prototype | 显示独立工程样机阶段 |
| Packaging development | 点亮产品旁的包装系统 |

## 七点五 交互细节

OEM 与 ODM 的路径选择应保持为全局状态，并同步影响工具选项、图像和 CTA。

选项使用图标、短标签和简短说明，不使用多层嵌套卡片。

选中状态使用品牌蓝绿色描边、半透明蒙层和简短标签，不使用闪烁效果。

上传 Logo 后仅在浏览器本地生成即时概念叠加；客户提交前不得自动传输文件。

移动端先显示选项，再显示固定比例预览图；避免左右双栏被压缩。

所有热点与选择项需要键盘可操作，并提供可读的状态文本。

建议在预览区显示边界说明：On page previews are visual references for early project discussion. Final appearance, structure, materials and production feasibility are confirmed through engineering review and sample approval.

### 审阅备注

审阅结论  ☐ 同意  ☐ 修改后同意  ☐ 需要重做

重点确认  确认首期采用二维交互方案；确认 OEM 和 ODM 每个需求所对应的点亮区域。

修改意见

补充事实

# 八 Logo 上传与询盘转化

## 八点一 转化主张

建议使用 Upload Your Logo and Request a Product and Packaging Preview 作为工具后的转化标题。页面提供即时概念预览；客户提交后，YimiLife 团队根据项目可行性准备后续产品与包装视觉沟通材料。

## 八点二 表单步骤

| 步骤 | 字段 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 项目选择 | OEM 或 ODM、产品类别、已选定制需求、产品平台 | 由互动工具自动带入 |
| 联系方式 | Work Email、Company Name、Country or Target Market | 邮箱必填；公司名称建议必填 |
| Logo | PNG、JPG 或 JPEG | 希望获得品牌预览时必填；最大 5 MB |
| 项目补充 | Expected Quantity、Additional Requirements | 选填但用于提高线索质量 |
| 授权 | 项目沟通和数据使用同意 | 提交前明确勾选 |

## 八点三 首期文件限制

第一版建议只接受 PNG、JPG 和 JPEG，最大 5 MB。暂不接受 SVG、AI、CDR 或压缩包。销售进入人工沟通后再索取可编辑源文件，可以降低网页端脚本、恶意文件和解析失败风险。

## 八点四 提交后的用户反馈

明确显示项目类型和已收到的定制需求。

明确显示 Logo 是否上传成功。

说明 YimiLife 将先进行可行性审核，并通过提交邮箱联系客户。

如果上传或提交失败，应明确提示并保留客户已填写的信息。

在内部尚未确认时效前，不写 24 小时内发送效果图等固定承诺。

## 八点五 隐私与销售跟进

表单需要说明邮箱和 Logo 仅用于本次项目审核、视觉预览和后续服务沟通，并链接隐私政策。建议加入明确同意项：By submitting, you agree that YimiLife may use the provided contact information and logo file to review this project and follow up regarding the requested OEM/ODM service.

### 审阅备注

审阅结论  ☐ 同意  ☐ 修改后同意  ☐ 需要重做

重点确认  确认必填字段、Logo 文件规则、人工回图承诺方式、隐私同意和预期响应时间。

修改意见

补充事实

# 九 其他页面内容调整

## 九点一 Product Platforms

保留 Pulse Oximeter、Blood Pressure Monitor 和 Wearable Monitoring Devices 三类平台，放在路径选择与互动工具之后。卡片可增加 OEM ready platform、Configuration review 或 ODM feasibility review 等标签，但每项标签必须按真实产品成熟度确认。

## 九点二 OEM 与 ODM 双流程

| OEM 流程 | ODM 流程 |
| --- | --- |
| Model Selection | Requirement Brief |
| Artwork and Configuration | Feasibility Review |
| Visual Proof and Sample | Industrial and Structural Design |
| Production Confirmation | Engineering Prototype |
| Manufacturing and Delivery | Tooling and Validation |
|  | Pilot Production |
|  | Manufacturing Planning |

## 九点三 Manufacturing Trust

3,000㎡ manufacturing site

300,000 units monthly capacity

25+ FDA / MDR / NMPA certified models

ISO 13485 quality system

100% calibrated with Fluke Index 2 simulator，仅用于血氧仪生产线标定语境

当前页面中的 2,000㎡ 与固定业务口径冲突，实施时必须改为 3,000㎡。

## 九点四 FAQ

How do I choose between OEM and ODM

Can I upload my own logo

What will the product and packaging preview include

Can YimiLife develop a new appearance or structure

Does an ODM project include tooling and engineering samples

What information is needed before quotation

# 十 技术实施方案

## 十点一 页面组件

| 文件或目录 | 计划修改 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| app/oem-odm/page.tsx | 重组页面、文案、Metadata 和 JSON LD | 保持服务端页面 |
| components/oem-odm/OemOdmPathSelector.tsx | 新增 OEM 与 ODM 路径选择 | Client Component |
| components/oem-odm/CustomizationVisualizer.tsx | 新增点亮、Logo 叠加和需求状态 | Client Component |
| components/oem-odm/OemOdmInquiryForm.tsx | 新增表单、文件选择和提交状态 | Client Component |
| app/api/oem-odm-inquiry/route.ts | 服务端校验、文件处理和通知 | 接入方案确认后开发 |
| public/oem-odm | 新增经确认的产品和包装素材 | 不使用未经确认的产品效果图 |

## 十点二 前端状态

selectedPath 记录 OEM 或 ODM。

selectedProduct 记录产品平台或基础型号。

selectedOptions 记录定制需求。

logoPreview 仅保存本地预览地址，提交前不上传。

formState 记录邮箱、公司、市场、数量和附加要求。

上述状态共同生成客户可读的 Project Summary，并作为服务端提交数据。

## 十点三 后端需求

现有 Contact 表单使用 mailto 提交，无法可靠接收 Logo、保存项目数据、发送内部通知或返回真实提交状态。因此 Logo 询盘需要新增服务端接收能力。

| 能力 | 需要确定 | 实施要求 |
| --- | --- | --- |
| 文件存储 | Vercel Blob、Cloudflare R2、AWS S3 或已有公司存储 | 私有访问、随机文件名、保留期限 |
| 邮件通知 | 企业 SMTP、Resend 或现有邮件服务 | 包含项目摘要与安全文件链接 |
| 询盘接收 | 内部接收邮箱和负责人 | 不得只依赖浏览器 mailto |
| 反垃圾 | 平台能力或服务端频率限制 | 加入 honeypot 和服务端校验 |
| CRM | 是否需要同步 | 建议第一版不做 |

## 十点四 文件安全

服务端同时检查扩展名、MIME 类型和文件签名，不只依赖浏览器字段。

限制文件大小和像素尺寸，拒绝可执行文件、脚本文件和压缩包。

文件使用随机名称并存储在非公开目录或私有对象存储中。

通知邮件使用受控下载链接，不直接暴露永久公开 URL。

记录提交成功或失败状态，但不在日志中输出完整个人信息。

### 审阅备注

审阅结论  ☐ 同意  ☐ 修改后同意  ☐ 需要重做

重点确认  确认后端服务、询盘邮箱、数据保存期限，以及是否接受第一版不接 CRM。

修改意见

补充事实

# 十一 分阶段实施计划

| 阶段 | 实施内容 | 可审阅结果 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 页面架构、静态视觉、OEM 与 ODM 路径和固定数据修正 | 完整静态页面 | 确认本计划 |
| 第二阶段 | 路径切换、需求多选、局部点亮、Logo 本地预览和表单联动 | 可操作前端原型 | 确认底图与热点 |
| 第三阶段 | 对象存储、邮件通知、服务端验证、隐私和反垃圾 | 真实端到端询盘 | 确认服务和环境配置 |
| 第四阶段 | 正式产品与包装素材、响应式和细节优化 | 候选发布版本 | 确认视觉素材 |

每一阶段单独检查并保留可回滚边界。未确认后端服务前，可以完成前两阶段，但网页只能进行本地 Logo 预览，不能声称已收到文件。

# 十二 验证计划

## 十二点一 自动检查

运行 npm run lint。

运行 npm run build。

检查 OEM/ODM 页面 Metadata、canonical、Service 和 FAQ 结构化数据。

检查所有图片路径、替代文本和交互控件状态。

## 十二点二 浏览器检查

| 范围 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 桌面端 | 1440、1280 和 1024 像素宽度下的卡片高度、双栏比例、点亮位置和 CTA |
| 移动端 | 390 和 430 像素宽度下无横向滚动、无裁切、按钮可点击、预览图不过长 |
| 交互 | 路径切换、每个热点、Logo 更换与删除、表单状态同步 |
| 表单 | 必填校验、错误格式、超大文件、失败重试、成功状态 |
| 端到端 | 内部收到项目摘要、邮箱和安全文件链接，并可按流程回复客户 |
| 可访问性 | 键盘操作、焦点样式、状态文本、图片替代文本和颜色对比 |

# 十三 主要风险与控制措施

| 风险 | 可能影响 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| ODM 表达过度 | 客户误解工程、注册或上市承诺 | 将交付物限定为项目评审、设计方向、样机和生产规划 |
| 效果图预期过高 | 客户将概念图视为最终产品 | 在预览区、提交区和邮件中重复说明审核与样品边界 |
| 未经确认的产品底图 | 产品真实性和品牌风险 | 只使用内部确认的真实产品或经批准的中性示意图 |
| Logo 文件风险 | 恶意文件、公开泄露或超大存储 | 格式、签名、大小、私有存储和删除规则 |
| 表单丢失 | 无法获得有效线索 | 服务端提交、明确状态、通知监控和失败重试 |
| 移动端信息过长 | 路径和交互难以使用 | 卡片化对比、选项优先、预览后置 |
| 页面范围膨胀 | 开发周期和维护成本上升 | 首期使用二维交互，不引入 3D 或 CRM |

# 十四 实施前决策确认表

以下决策会直接影响页面文案、交互素材或后端实现。请在决定列填写选择，并在备注列补充限制。

| 编号 | 待确认事项 | 当前建议 | 决定与备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | OEM 与 ODM 页面主标题 | 强调两条项目路径 |  |
| D2 | 首期交互形式 | 二维产品图、热点点亮和 Logo 叠加 |  |
| D3 | 首期展示的基础产品 | 先选择一个真实且素材完整的产品型号 |  |
| D4 | 人工回传内容 | 产品与包装概念效果图，经过可行性审核后发送 |  |
| D5 | 公开响应时效 | 未确认前不显示固定小时数 |  |
| D6 | Logo 格式与大小 | PNG、JPG、JPEG，最大 5 MB |  |
| D7 | 文件存储服务 | 从现有公司服务中选择私有存储 |  |
| D8 | 邮件发送方式 | 企业 SMTP 或已批准邮件服务 |  |
| D9 | 询盘接收邮箱 | 由项目负责人指定 |  |
| D10 | 数据保留期限 | 由隐私和销售流程共同确定 |  |
| D11 | CRM 同步 | 第一版不做 |  |
| D12 | 现有 Contact 页处理 | OEM/ODM 页先独立提交，后续再决定是否统一 |  |

# 十五 总体审阅意见

总体结论  ☐ 批准进入第一阶段  ☐ 修改后进入第一阶段  ☐ 暂缓

### 必须修改的内容

### 建议补充的业务事实

### 视觉方向意见

### 功能与技术意见

### 其他备注

# 附录 页面来源与当前代码位置

竞品研究页面 https://axdcare.com/oem-odm

YimiLife 当前页面 app/oem-odm/page.tsx

YimiLife 当前联系页面 app/contact/page.tsx

当前 OEM/ODM 页面制造场地数据位于 app/oem-odm/page.tsx 第 194 行附近，实施时改为 3,000㎡。